DOKUMEN UAT APPROVAL

- Informasi Dokumen

| Keterangan | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi Mutaba’ah Ibadah Mahasiswa |
| Nama Dokumen | User Acceptance Test (UAT) Report & Approval |
| Versi Dokumen | v1.0 |
| Periode UAT | 22 – 24 Desember 2025 |
| Tanggal Persetujuan | 24 Desember 2025 |
| Disusun oleh | Destri |
| Diuji oleh | Perwakilan Mahasiswa & Pembina |
| Disetujui oleh | Dosen Pembimbing / Pembina |

2. Pernyataan Persetujuan (UAT Approval Statement)

Dengan ini dinyatakan bahwa User Acceptance Test (UAT) terhadap Sistem Informasi Mutaba’ah Mahasiswa telah dilaksanakan berdasarkan requirement dan desain yang telah disetujui, dan sistem:

- Berfungsi sesuai kebutuhan pengguna

- Dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi mutaba’ah ibadah mahasiswa

- Diterima untuk digunakan sesuai ruang lingkup proyek

Dengan disetujuinya UAT ini, sistem dinyatakan layak untuk diserahkan dan digunakan.

3. Ruang Lingkup UAT

Pengujian mencakup:

- Proses login pengguna (Mahasiswa, Pembina)

- Pengisian mutaba’ah ibadah mingguan

- Penyimpanan dan validasi data mutaba’ah

- Rekapitulasi dan grafik perkembangan ibadah

- Akses laporan oleh pembina

Tidak termasuk:

- Penambahan fitur baru

- Perubahan requirement

4. Ringkasan Hasil UAT

| Keterangan | Jumlah |
| --- | --- |
| Total Test Case | 20 |
| Lulus (Pass) | 19 |
| Gagal (Fail) | 0 |
| Lulus dengan Catatan | 1 |

Catatan UAT:
Perbaikan minor pada tampilan grafik agar lebih mudah dibaca.

5. Status Persetujuan

☑ Approved
☐ Approved with Minor Issues
☐ Rejected

Catatan Persetujuan:
Sistem dinyatakan dapat digunakan dengan perbaikan minor yang tidak mengganggu fungsi utama.

6. Tabel Persetujuan (UAT Sign-Off)

| No | Nama | Peran | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jingga | Mahasiswa | __________ | 24/12/2025 |
| 2 | Pembina | User / Approver | __________ | 24/12/2025 |
| 3 | Destri | Project Manager | __________ | 24/12/2025 |

7. Dampak UAT Approval

- Dengan disetujuinya UAT:

- Sistem dinyatakan diterima oleh pengguna

- Sistem siap digunakan / diserahkan

- Perubahan selanjutnya masuk fase maintenance

8. Penutup

Dokumen UAT Approval ini dibuat sebagai bukti formal bahwa Sistem Informasi Mutaba’ah Mahasiswa telah memenuhi kebutuhan pengguna dan diterima sesuai tujuan proyek.